
**Registro de Riesgos**

**Rent a Tractor**



Grupo 3.2

# Historial de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 23/10/2022 | 1.0 | * Creación del documento |
| 26/10/2022 | 2.0 | * Actualización del documento |

**REGISTRO DE RIESGOS**

Título del Proyecto: Rent a tractor Fecha: 23/10/2022

|  |  |  |  | Impacto | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Declaración del Riesgo | Dueño | Probabilidad | Puntuación | Respuesta | Alcance | Calidad | Cronograma | Coste |
| 001 | Si existe una falta de claridad puede llevar a una mala definición del alcance | Director de proyecto | Muy baja | 4.5 | Mitigar el impacto | Muy alto | Muy alto |  | Alto |
| 002 | Si existe un bajo desempeño puede llevar a un retraso en las fechas | Director de proyecto, desarrolladores | Muy baja | 1.5 | Evitar | Muy bajo | Bajo |  | Bajo |
| 003 | Puede ocurrir una estimación errónea del presupuesto lo que puede llevar a una elevación de los costes | Director de proyecto | Media | 3 | Mitigar el impacto | Medio | Bajo |  | Muy alto |
| 004 | Si existen contratiempos operativos puede llevar a un retraso en las fechas | Director de proyecto | Baja | 2 | Evitar | Bajo | Bajo |  | Bajo |

|  | Impacto | | | |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad Revisada | Alcance | Calidad | Cronograma | Coste | Puntuación Revisada | Parte Responsable | Acciones | Estado | Comentarios |
| Muy baja | Muy alto | Muy alto |  | Alto | 4.5 | Director de proyecto | 1. Concertar reunión con el patrocinador y volver a captar los objetivos.  2. Revisión y actualización del alcance. | Cerrado | La definición del alcance se ha realizado conforme a los objetivos. |
| Muy baja | Muy bajo | Bajo |  | Bajo | 1.5 | Director de proyecto, desarrolladores | 1. Avisar al equipo de trabajo y poner una sanción en caso necesario.  2. Advertir del retraso al patrocinador. | Abierto | Los componentes del grupo están trabajando de manera correcta |
| Baja | Medio | Bajo |  | Muy alto | 2 | Director de proyecto | 1. Concertar reunión con el patrocinador y renegociar el presupuesto. | Cerrado | El presupuesto está cerrado de acuerdo al patrocinador |
| Baja | Bajo | Bajo |  | Bajo | 2 | Director de proyecto | 1. Advertir del retraso al patrocinador. | Abierto |  |