
**Lista de Actividades**

**Rent a Tractor**



Grupo 3.2

# Historial de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 10/10/2022 | 1.0 | * Creación del documento |
| 15/10/2022 | 2.0 | * Finalización del documento |

**LISTA DE ACTIVIDADES**

Título del Proyecto: Rent a tractor Fecha: 10/10/2022

| ID | Actividad | Descripción del Trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Planificar la dirección del proyecto | - |
| 1.2.1 | Planificar la gestión del alcance |  |
| 1.2.2.1 | Planificar la gestión de los requisitos | - |
| 1.2.2.2 | Crear un catálogo de requisitos | - |
| 1.2.2.3 | Crear la matriz de trazabilidad de los requisitos | - |
| 1.2.3.1 | Definir el enunciado del alcance | - |
| 1.2.3.2 | Definir la estructura de desglose del trabajo (EDT) | - |
| 1.2.3.3 | Crear el diccionario de la EDT | - |
| 1.3.1 | Planificar la gestión del cronograma | - |
| 1.3.2.1 | Listar las actividades del proyecto | - |
| 1.3.2.2 | Definir los atributos de las actividades del proyecto | - |
| 1.3.2.2 | Listar los hitos del proyecto | - |
| 1.3.2.4 | Crear el diagrama de red mediante la secuenciación de actividades | - |
| 1.3.2.5 | Realizar las estimaciones de las duraciones de las actividades | - |
| 1.3.3 | Crear el cronograma | - |
| 1.4.1 | Planificar la gestión de los costes | - |
| 1.4.2.1 | Estimar los costes | - |
| 1.4.2.2 | Definir la base de las estimaciones | - |
| 1.4.3 | Definir la línea base de los costes | - |
| 1.5.1 | Planificar la gestión de la calidad | - |
| 1.6.1 | Planificar la gestión de los recursos | - |
| 1.6.2 | Establecer los requisitos de los recursos | - |
| 1.6.3 | Definir la estructura de desglose de los recursos | - |
| 1.7.1 | Planificar la gestión de las comunicaciones | - |
| 1.8.1 | Planificar la gestión de los riesgos | - |
| 1.8.2.1 | Registrar los riesgos | - |
| 1.8.2.2 | Crear informe de riesgos | - |
| 1.8.3.1 | Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos | - |
| 1.8.3.2 | Crear la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos | - |
| 1.8.3.3 | Elaborar la ficha de riesgos | - |
| 1.9.1 | Planificar la gestión de las adquisiciones | - |
| 1.10.1 | Planificar la participación de las partes interesadas | - |
| 2.1.1 | Diseñar el prototipo del producto | - |
| 2.1.2 | Diseñar la arquitectura del producto | - |
| 2.2.1 | Desarrollar la interfaz | - |
| 2.2.2 | Crear contenido | - |
| 2.2.3 | Crear base de datos | - |
| 2.2.4 | Realizar el catálogo | - |
| 2.2.5 | Crear la pasarela de pago | - |
| 2.2.6 | Integrar el producto en iOS y Android | - |
| 2.2.7 | Asegurar la seguridad mediante subsistemas | - |
| 2.2.8 | Realizar pruebas | - |
| 3.1 | Realizar informes de seguimiento y control | - |
| 3.2 | Realizar una revisión técnica formal | - |
| 4.1 | Realizar un documento de lecciones aprendidas | - |
| 4.2 | Realizar una presentación de cierre | - |